| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Học phần: ĐỒ ÁN KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG TOÀN KHỐI

- 1. Thông tin tổng quát:

- 1.1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

Họ và tên: Vũ Xuân Hùng

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Xây dựng

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: vuhungkxd@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ thi công, tổ chức thi công, quản lý dự án

Giảng viên 2:

Họ và tên: Nguyễn Đức Xuân

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Xây dựng

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: ducxuankxd@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ thi công, tổ chức thi công, quản lý dự án

Giảng viên 3:

Họ và tên: Phan Văn Long

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Xây dựng

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: vanlongkxd@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ thi công, tổ chức thi công, quản lý dự án

Giảng viên 4:

Họ và tên: Nguyễn Duy Khánh

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Xây dựng

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: duykhanhxdv@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ thi công, tổ chức thi công, quản lý dự án

Giảng viên 5:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tùng

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Xây dựng

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: thanhtungkxd@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ thi công, tổ chức thi công, quản lý dự án

- 1.2. Thông tin về học phần:

| - Tên môn học (tiếng Việt): Đồ án kỹ thuật và tổ chức thi công toàn khối (tiếng Anh): Engineering and Organization of Construction Project |  |
| --- | --- |
| - Mã số môn học: CON30035 |  |
| - Số tín chỉ: | 02 |
| + Số tiết lý thuyết: | 0 |
| + Số tiết bài tập | 0 |
| + Số tiết thực hành: | 30 |
| + Số tiết tự học: | 60 |
| - Môn học tiên quyết: | Kỹ thuật thi công |
| - Môn học song hành: | Tổ chức thi công |

- 2. Mô tả học phần

Học phần Đồ án Kỹ thuật và tổ chức thi công toàn khối được giảng dạy cho ngành Kỹ thuật xây dựng. Học phần có thời lượng 02 tín chỉ, được giảng dạy ở học kỳ 9 trong CTĐT. Học phần Đồ án Kỹ thuật và tổ chức thi công toàn khối làm tiền đề để sinh viên làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng.

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về lập biện pháp thi công công trình bê tông cốt thép toàn khối, các kiến thức cơ bản về tổ chức thi công, lập kế hoạch và tổ chức thi công, điều hòa nhân lực phù hợp tiến độ thi công công trình, thiết kế tổng mặt bằng thi công công trình với thang TĐNL 3.5.

Học phần rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng phân tích lập luận để chọn được loại ván khuôn, cây chống phù hợp cho công trình, thiết kế và phân tích tối ưu tiến độ thi công, tổng mặt bằng xây dựng công trường. Hiểu và vận dụng tốt quy phạm kỹ thuật, an toàn lao động trên công trường. Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm và trình bày, bảo vệ phương án, giao tiếp bằng đồ họa và thuyết minh ở mức độ ứng dụng tương đương với thang TĐNL 3.0.

- 3. Mục tiêu học phần

Mục tiêu cụ thể của học phần “Đồ án Kỹ thuật và tổ chức thi công toàn khối” gồm:

| Mục tiêu (Gx) (1) | Mô tả mục tiêu (2) | CĐR của CTĐT (X.x.x) (3) | TĐNL (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Biết về công nghệ thi công công trình bê tông cốt thép đỗ tại chỗ, lập kế hoạch tiến độ, các loại tổng mặt bằng xây dựng. | 1.2.9 (U) 1.3.3 (U) 2.5.3 (U) 1.3.4 (U) 2.5.4 (U) 4.3.3 (T) 4.3.4 (T) | 3.5 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.5 |
| G2 | Hiểu được các nguyên tắc và trình tự khi tính toán thiết kế ván khuôn, công tác cốt thép, công tác bê tông tại chỗ; lập tiến độ và phương pháp kiểm tra việc thực hiện tiến độ; thiết kế và chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng xây dựng; an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường xây dựng. | 1.1.9 (U) 1.2.9 (U) 1.3.3 (U) 2.5.3 (U) 1.3.4 (U) 2.5.4 (U) 4.3.3 (T) 4.3.4 (T) | 2.5 3.5 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.5 |
| G3 | Vận dụng các kiến thức đã học để tính toán thiết kế ván khuôn, đặt cốt thép vào ván khuôn và nghiệm thu cốt thép và thi công đổ và đầm bê tông tại chỗ; lập biện pháp thi công lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép; thể hiện tiến độ; thiết kế, bố trí máy móc, thiết bị, tổ chức vận chuyển và hệ thống giao thông, kho bãi, nhà tạm, hệ thống kỹ thuật trên công trường. | 1.1.9 (U) 1.2.9 (U) 1.3.3 (U) 2.5.3 (U) 1.3.4 (U) 2.5.4 (U) 4.3.3 (T) 4.3.4 (T) | 2.5 3.5 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.5 |
| G4 | Có khả năng sử dụng phần mềm chuyên ngành như Autocad, MS Project, dự toán hay các phần mềm Office như Exel, Word, PowerPoint trong giải quyết công việc và trình bày văn bản, thuyết trình… Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, khả năng giao tiếp, triển khai trong việc lập biện pháp thi công, lập kế hoạch tiến độ và lên phương án thiết kế và bố trí các hạng mục trên tổng mặt bằng. | 3.1.1 (U) 3.2.2 (U) 4.3.3 (U) 4.3.4 (T) | 3.0 3.0 3.5 3.5 |

(1): Kí hiệu mục tiêu học phần;

(2): Mô tả mục tiêu học phần bao gồm các động từ Bloom, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát;

(3), (4): Kí hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng được phân bổ cho học phần.

- 4. Chuẩn đầu ra học phần

| Mục tiêu (Gx.x) (1) | Mô tả chuẩn đầu ra (2) | CĐR của CTĐT (X.x.x) (3) | TĐNL (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Biết về công nghệ thi công công trình bê tông cốt thép đỗ tại chỗ, lập kế hoạch tiến độ, các loại tổng mặt bằng xây dựng. | 1.2.9 (U) 1.3.3 (U) 2.5.3 (U) 1.3.4 (U) 2.5.4 (U) 4.3.3 (T) 4.3.4 (T) | 3.5 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.5 |
| G1.1 | Biết về công nghệ thi công công trình bê tông cốt thép đỗ tại chỗ. |  |  |
| G1.1.1 | Biết về bản chất của công nghệ Bê tông cốt thép đổ tại chỗ |  |  |
| G1.1.2 | Biết về dây chuyền công nghệ thi công BTCT đổ tại chỗ |  |  |
| G1.1.3 | Biết phân loại các ván khuôn, cột chống, đà đỡ và chức năng các bộ phận ván khuôn. |  |  |
| G1.2 | Biết về nhiệm vụ, nội dung của lập kế hoạch tiến độ. |  |  |
| G1.2.1 | Biết về các nhiệm vụ của lập kế hoạch tiến độ |  |  |
| G1.2.2 | Biết về các nội dung của lập kế hoạch tiến độ |  |  |
| G1.3 | Biết về tổng mặt bằng xây dựng các loại tổng mặt bằng xây dựng. |  |  |
| G1.3.1 | Biết về khái niệm về tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| G1.3.2 | Biết phân loại tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| G2 | Hiểu được các nguyên tắc và trình tự khi tính toán thiết kế ván khuôn, công tác cốt thép, công tác bê tông tại chỗ; lập tiến độ và phương pháp kiểm tra việc thực hiện tiến độ; thiết kế và chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng xây dựng; an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường xây dựng. | 1.1.9 (U) 1.2.9 (U) 1.3.3 (U) 2.5.3 (U) 1.3.4 (U) 2.5.4 (U) 4.3.3 (T) 4.3.4 (T) | 2.5 3.5 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.5 |
| G2.1 | Hiểu được các nguyên tắc và trình tự khi tính toán thiết kế ván khuôn, công tác cốt thép, công tác bê tông tại chỗ. |  |  |
| G2.1.1 | Hiểu được các nguyên tắc và các loại tải trọng, trình tự khi tính toán thiết kế ván khuôn móng, cột, dầm, sàn. |  |  |
| G2.1.2 | Hiểu về cách gia công nắn thẳng, đo, cắt, uốn cốt thép, Hàn nối cốt thép. |  |  |
| G2.1.3 | Hiểu về dây chuyền công nghệ, kỹ thuật trộn, mạch ngừng của công tác bê tông. |  |  |
| G2.2 | Hiểu được các nguyên tắc, các bước lập tiến độ và phương pháp kiểm tra việc thực hiện tiến độ. |  |  |
| G2.2.1 | Hiểu được các nguyên tắc lập tiến độ |  |  |
| G2.2.2 | Hiểu về các bước lập tiến độ |  |  |
| G2.2.3 | Hiểu được các phương pháp kiểm tra việc thực hiện tiến độ |  |  |
| G2.3 | Hiểu được các nguyên tắc và trình tự khi thiết kế và chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng xây dựng. |  |  |
| G2.3.1 | Hiểu được các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| G2.3.2 | Hiểu về trình tự thiết kế tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| G2.3.3 | Hiểu về các chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| G2.4 | Hiểu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường xây dựng. |  |  |
| G2.4.1 | Hiểu về hệ thống bảo vệ và an toàn lao động trên công trường |  |  |
| G2.4.2 | Hiểu về chống sét cho công trường và phòng chống cháy và chữa cháy trên công trường |  |  |
| G2.4.3 | Khái quát hóa được vệ sinh lao động và vệ sinh xây dựng |  |  |
| G3 | Vận dụng các kiến thức đã học để tính toán thiết kế ván khuôn, đặt cốt thép vào ván khuôn và nghiệm thu cốt thép và thi công đổ và đầm bê tông tại chỗ; lập biện pháp thi công lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép; thể hiện tiến độ; thiết kế, bố trí máy móc, thiết bị, tổ chức vận chuyển và hệ thống giao thông, kho bãi, nhà tạm, hệ thống kỹ thuật trên công trường. | 1.1.9 (U) 1.2.9 (U) 1.3.3 (U) 2.5.3 (U) 1.3.4 (U) 2.5.4 (U) 4.3.3 (T) 4.3.4 (T) | 2.5 3.5 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.5 |
| G3.1 | Vận dụng các kiến thức đã học để tính toán thiết kế ván khuôn, đặt cốt thép vào ván khuôn và nghiệm thu cốt thép và thi công đổ và đầm bê tông tại chỗ. |  |  |
| G3.1.1 | Vận dụng kiến thức đã học tính toán thiết kế ván khuôn mong, cột, dầm, sàn. |  |  |
| G3.1.2 | Vận dụng kiến thức đã học để đặt cốt thép vào ván khuôn và nghiệm thu cốt thép. |  |  |
| G3.1.3 | Vận dụng kiến thức đã học để thi công đổ và đầm bê tông tại chỗ. |  |  |
| G3.2 | Vận dụng các kiến thức đã học để lập biện pháp thi công lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép. |  |  |
| G3.2.1 | Vận dụng kiến thức đã học để lập biện pháp thi công lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép. |  |  |
| G3.2.2 | Vận dụng kiến thức đã học để lập biện pháp thi công lắp ghép kết cấu thép. |  |  |
| G3.3 | Vận dựng các kiến thức đã học để thể hiện tiến độ. |  |  |
| G3.3.1 | Vận dụng các kiến thức đã học để thể hiện dây chuyền trên sơ đồ ngang |  |  |
| G3.3.2 | Vận dụng các kiến thức đã học để thể hiện dây chuyền trên sơ đồ xiên |  |  |
| G3.4 | Vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế, bố trí máy móc, thiết bị, tổ chức vận chuyển và hệ thống giao thông, kho bãi, nhà tạm, hệ thống kỹ thuật trên công trường. trên công trường. |  |  |
| G3.4.1 | Vận dụng kiến thức đã học thiết kế và bố trí cần trục, máy và các thiết bị xây dựng trên công trường |  |  |
| G3.4.2 | Vận dụng kiến thức đã học để tính toán tổ chức vận chuyển hàng đến công trường |  |  |
| G3.4.3 | Vận dụng kiến thức đã học để thiết kế hệ thống giao thông công trường |  |  |
| G3.4.4 | Vận dụng kiến thức đã học để tính toán thiết kế kho bãi công trường |  |  |
| G3.4.5 | Vận dụng kiến thức đã học để tính toán thiết kế nhà tạm trên công trường |  |  |
| G3.4.6 | Vận dụng kiến thức đã học để tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình |  |  |
| G3.4.7 | Vận dụng kiến thức đã học để tính toán thiết kế hệ thống cấp điện cho công trường |  |  |
| G4 | Có khả năng sử dụng phần mềm chuyên ngành như Autocad, MS Project, dự toán hay các phần mềm Office như Exel, Word, PowerPoint trong giải quyết công việc và trình bày văn bản, thuyết trình… Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, khả năng giao tiếp, triển khai trong việc lập biện pháp thi công, lập kế hoạch tiến độ và lên phương án thiết kế và bố trí các hạng mục trên tổng mặt bằng. | 3.1.1 (U) 3.2.2 (U) 4.3.3 (U) 4.3.4 (T) | 3.0 3.0 3.5 3.5 |
| G4.1 | Khả năng sử dụng phần mềm tin học trong việc lập biện pháp thi công, xây dựng kế hoạch tiến độ và thiết kế tổng mặt bằng thi công xây dựng công trình. |  |  |
| G4.2 | Tổ chức nhóm, triển khai công việc, nhiệm vụ cho thành viên. |  |  |
| G4.3 | Khả năng giao tiếp, trình bày kết quả. |  |  |

- 5. Đánh giá học tập

| Thành phần đánh giá (1) | Bài đánh giá (2) | CĐR môn học (Gx.x) (3) | Tỷ lệ (%) (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Đánh giá quá trình |  |  | 30% |
| A1.1 | Tham gia đầy đủ các buổi thông đồ án | G2.1; G2.2; G2.3; G2.4; G4 | 10% |
| A1.2 | Hồ sơ thông đồ án | G3.1; G3.2; G3.3; G3.4; G4 | 20% |
| A2. Đánh giá sản phẩm |  |  | 10% |
|  | Thuyết minh tính toán và bản vẽ biện pháp thi công chi tiết, bản vẽ tiến độ, bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng công trình. | G3.1; G3.2; G3.3; G3.4; G4 | 10% |
| A3. Đánh giá phỏng vấn |  |  | 60% |
|  | Phỏng vấn dựa trên sản phẩm thực hiện | G2.1; G2.2; G2.3; G2.4; G3.1; G3.2; G3.3; G3.4; G4 | 60% |

- 6. Kế hoạch giảng dạy

THỰC HÀNH

| Tuần (1) | Nội dung (2) | Hình thức tổ chức DH (3) | Chuẩn bị của SV (4) | CĐR học phần (5) | Bài đánh giá (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 10 | Giao đầu đề đồ án cho sinh viên. Hướng dẫn và duyệt kế hoạch làm việc của nhóm. | Giáo viên giao đầu đề, hướng dẫn sinh viên nội dung, trình tự thực hiện và yêu cầu tiến độ của từng tuần thông. Hướng dẫn và duyệt kế hoạch của nhóm. | Sinh viên nhận đầu đề, kiểm tra các thông tin về đồ án, nghe giáo viên hướng dẫn cách thực hiện. Các nhóm vạch kế hoạch làm việc theo tiến độ Về nhà: Chuẩn bị nội dung của buổi thông tiếp theo. | G1.1 G1.2 G1.3 G4 | A1.1 A1.2 |
| Tuần 11 | Thiết kế và tính toán khối lượng ván khuôn, cốt thép, bê tông. Tính toán, lựa chọn máy xây dựng | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình tính toán. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | G2.1 G3.1 G4 | A1.1 A1.2 |
| Tuần 12 | Luận chứng chọn biện pháp kỹ thuật thi công ván khuôn, cốt thép, bê tông | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình tính toán. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | G2.1 G3.2 G4 | A1.1 A1.2 |
| Tuần 13 | Lập tiến độ thi công công trình | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình tính toán. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | G2.2 G3.3 G4 | A1.1 A1.2 |
| Tuần 14 | Thiết kế tổng mặt bằng thi công, an toàn lao động trên công trường | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình tính toán. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | G2.3 G2.4 G3.4 G4 | A1.1 A1.2 |
| Tuần 15 | Hoàn thiện thuyết minh tính toán và bản vẽ biện pháp thi công chi tiết, bản vẽ tiến độ, bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng công trình | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. | G2.1 G2.2 G2.3 G2.4 G3.1 G3.2 G3.3 G3.4 G4 | A1.1 A1.2 A2 |

- 7. Tài liệu học tập

Tài liệu chính

[1]. Lê Kiều, Đỗ Đình Đức và các tác giả - Kỹ thuật thi công (tập 1) NXB – 2012.

[2]. Lê Kiều, Đỗ Đình Đức và các tác giả - Kỹ thuật thi công (tập 2) NXB – 2012.

[3]. Nguyễn Đình Thám, Nguyễn Ngọc Thanh, Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2004.

[4]. Trịnh Quốc Thắng, Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, NXB Xây dựng, 2005.

Tài liệu tham khảo

[3]. Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Đức Xuân, Bài giảng kỹ thuật thi công 1, Khoa Xây dựng – Đại học Vinh, 2018.

[4]. Nguyễn Đức Xuân, Phan Văn Long, Bài giảng kỹ thuật thi công 2, Khoa Xây dựng – Đại học Vinh, 2018.

[5]. Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Thị Thanh Tùng, Bài giảng Tổ chức thi công, Khoa Xây dựng – Đại học Vinh, 2016.

[6]. Tiêu chuẩn xây dựng 4453-1995 TCVN, 9115-2012 TCVN.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham gia trên 80% số giờ lên lớp

- Phải làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

- Tự học thông qua các bài tập mà giáo viên đưa ra và các bài tập tự chọn.

9. Ngày phê duyệt:

10. Cấp phê duyệt:

| TRƯỞNG KHOA PGS. TS. Trần Ngọc Long | TRƯỞNG BỘ MÔN TS. Nguyễn Duy Duẩn |
| --- | --- |