| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Học phần: ĐỒ ÁN THI CÔNG LẮP GHÉP

1. Thông tin tổng quát:

1.1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

Họ và tên: Nguyễn Đức Xuân

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Xây dựng

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: 0978.486.186, ducxuankxd@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật thi công; Công nghệ và tổ chức xây dựng; Quản lý dự án xây dựng

Giảng viên 2:

Họ và tên: Phan Văn Long

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Xây dựng

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: 0976.069.288, phanlongkxd@vinhuni.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật thi công; Công nghệ và tổ chức xây dựng; Quản lý dự án xây dựng.

- 1.2. Thông tin về môn học:

| - Tên môn học (tiếng Việt): Đồ án thi công lắp ghép (tiếng Anh): Construction and assembly projects |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Mã số môn học: CON30023 |  |  |
| - Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: Kiến thức cơ bản Kiến thức chuyên ngành Môn học chuyên về kỹ năng chung |  | Kiến thức cơ sở ngành regregegsdsdsxvvvvvsffsdsdax Kiến thức khác Môn học đồ án tốt nghiệp |
| - Số tín chỉ: | 1 |  |
| + Số tiết lý thuyết: | 0 |  |
| + Số tiết thảo luận/bài tập: | 0 |  |
| + Số tiết thực hành: | 15 |  |
| + Số tiết hoạt động nhóm: | 0 |  |
| + Số tiết tự học: | 0 |  |
| - Môn học tiên quyết: |  |  |
| - Môn học song hành: | Kỹ thuật thi công |  |

2. Mô tả học phần

Học phần “Đồ án thi công lắp ghép công trình” là kiến thức chuyên ngành dành cho sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng. Đây là môn học giúp sinh viên có kỹ năng thiết kế kết nền móng, có kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học, có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

3. Mục tiêu học phần

Mục tiêu cụ thể của học phần “Đồ án thi công lắp ghép công trình” gồm:

| Mục tiêu (Gx) (1) | Mô tả mục tiêu (2) | CĐR của CTĐT (X.x.x) (3) | TĐNL (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Vận dụng kiến thức để lập biện pháp thi công lắp ghép các cấu kiện và biện pháp an toàn lao động, ứng dụng phần mềm trong quá trình lập biện pháp. | 1.3.3 (T); 2.1.1 (U); 2.1.2 (U); 2.1.3 (U); 2.2.2 (U); 2.5.1 (U); 2.5.2 (U); 4.3.2 (T) | 4.0 |
| G2 | Có khả năng sử dụng phần mềm tin học trong trình bày kết quả biện pháp thi công lắp ghép và biện pháp an toàn lao động. | 1.4.3 (U); 2.5.5 (U); 4.3.2 (T) | 3.5 |
| G3 | Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, khả năng giao tiếp, triển khai ý tưởng | 2.4.1 (U); 2.4.2 (U); 2.4.3 (U); 3.1.2 (T); 3.1.3 (T); 3.2.1 (U); 3.2.2 (T); 3.2.3 (U); 4.3.2 (T) | 2.5 |

4. Chuẩn đầu ra học phần

| Mục tiêu (Gx) (1) | Mô tả mục tiêu (2) | CĐR của CTĐT (X.x.x) (3) | TĐNL (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Vận dụng kiến thức để lập biện pháp thi công lắp ghép các cấu kiện và biên pháp an toàn lao động, ứng dụng phần mềm trong quá trình thiết kế. | 1.3.3 (T); 2.1.1 (U); 2.1.2 (U); 2.1.3 (U); 2.2.2 (U); 2.5.1 (U) 2.5.2 (U); 4.3.2 (T) | 4.0 |
| G1.1 | Vận dụng kiến thức xác định các thông số đầu vào cần cho việc tính toán thi công lắp ghép. |  |  |
| G1.2 | Vận dụng kiến thúc đánh giá lựa chọn phương án thi công lắp ghép |  |  |
| G1.3 | Vận dụng kiến thức chọn sơ đồ di chuyển cần trục để thi công lắp ghép |  |  |
| G1.4 | Vận dụng kiến thức tính toán chọn thiết bị treo buộc, tính toán thông số cẩu lắp, chọn cần trục lắp ghép |  |  |
| G1.5 | Vận dụng kiến thức lập biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép các cấu kiện và biện pháp an toàn lao động |  |  |
| G1.6 | Vận dụng kiến thức xác định nội dung cần thể hiện trong bản vẽ thiết kế |  |  |
| G2 | Có khả năng sử dụng phần mềm tin học trong trình bày kết quả thiết kế | 1.4.3 (U); 2.5.5 (U) |  |
| G2.1 | Có khả năng trình bày nội dung lập biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép các cấu kiện và biện pháp an toàn lao động |  |  |
| G2.2 | Có khả năng trình bày bản vẽ chi tiết lập biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép các cấu kiện và biện pháp an toàn lao động bằng phần mềm tin học |  |  |
| G3 | Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, khả năng giao tiếp, triển khai ý tưởng | 2.4.1 (U); 2.4.2 (U); 2.4.3 (U); 3.1.2 (T); 3.1.3 (T); 3.2.1 (U); 3.2.2 (T); 3.2.3 (U); 4.3.2 (T) |  |
| G3.1 | Có khả năng quản lý hoạt động làm việc nhóm hiệu quả |  |  |
| G3.2 | Có khả năng phối hợp giữa các thành viên trong nhóm |  |  |
| G3.3 | Có khả năng trình bày nội dung nhiệm vụ được giao |  |  |

5. Đánh giá học tập

| Thành phần đánh giá (1) | Bài đánh giá (2) | CĐR môn học (Gx.x) (3) | Tỷ lệ (%) (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Đánh giá quá trình |  |  | 30% |
| A1.1 | Tham gia đầy đủ các buổi thông. | 3.1.2; 3.1.3; 3.2.2 | 5% |
| A1.2 | Hồ sơ thông đồ án | 1.3.3; 1.4.3; 2.5.2; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.2; 4.3.2 | 25% |
| A2. Đánh giá sản phẩm |  |  | 10% |
|  | Thuyết minh tính toán và bản vẽ kết cấu | 3.1.2; 3.1.3; 3.2.2 | 10% |
| A3. Đánh giá phỏng vấn |  |  | 60% |
|  | Phỏng vấn dựa trên sản phẩm thực hiện | 1.3.3;1.4.3; 2.5.2;3.1.2; 3.1.3; 3.2.2; 4.3.2 | 60% |

6. Kế hoạch dạy học

- Thực hành

| Tuần (1) | Nội dung (2) | Hình thức tổ chức DH (3) | Chuẩn bị của SV (4) | CĐR học phần (5) | Bài đánh giá (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Giao đầu đề đồ án cho sinh viên. Hướng dẫn và duyệt kế hoạch làm việc của nhóm. | Giáo viên giao đầu đề, hướng dẫn sinh viên nội dung, trình tự thực hiện và yêu cầu tiến độ của từng tuần thông. Hướng dẫn và duyệt kế hoạch của nhóm. | Sinh viên nhận đầu đề, kiểm tra các thông tin về đồ án, nghe giáo viên hướng dẫn cách thực hiện. Các nhóm vạch kế hoạch làm việc theo tiến độ Về nhà: Chuẩn bị nội dung của buổi thông tiếp theo. | 1.3.3; 1.4.3; 2.5.2; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.2 |  |
| Tuần 2 | Xác định các thông số đầu vào cần cho việc tính toán thi công lắp ghép. | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình tính toán. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | 1.3.3; 1.4.3; 2.5.2; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.2; 4.3.2 |  |
| Tuần 3 | Đánh giá lựa chọn phương án thi công lắp ghép, chọn sơ đồ di chuyển cần trục để thi công lắp ghép. | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình lựa chọn phương án. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | 1.3.3; 1.4.3; 2.5.2; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.2; 4.3.2 |  |
| Tuần 4 | Tính toán chọn thiết bị treo buộc, tính toán thông số cẩu lắp, chọn cần trục lắp ghép | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình tính toán. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | 1.3.3; 1.4.3; 2.5.2; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.2; 4.3.2 |  |
| Tuần 5 | Lập biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép các cấu kiện và biện pháp an toàn lao động | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. Giải đáp cho sinh viên những thắc mắc trong qua trình lập biện pháp. Hướng dẫn sinh viên nội dung tính toán của tuần tiếp theo. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. Về nhà: Thực hiện phần nội dung tiếp theo khi đã được thông qua. | 1.3.3; 1.4.3; 2.5.2; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.2; 4.3.2 |  |
| Tuần 6 | Hoàn thiện thuyết minh Biện pháp thi công lắp ghép. Hoàn thiện bản vẽ An toàn lao động. | Giáo viên đánh giá phần trình bày của nhóm. Giáo viên kiểm tra tiến độ của đồ án. Đặt câu hỏi kiểm tra mức độ làm việc và nắm bắt đồ án của từng sinh viên. | Trình bày những nội dung liên quan đến đồ án mà giáo viên yêu cầu. Trả lời các câu hỏi của giáo viên. | 1.3.3; 1.4.3; 2.5.2; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.2; 4.3.2 |  |

- 7. Tài liệu học tập

Tài liệu chính

[1]. Lê Kiều, Đỗ Đình Đức và các tác giả - Kỹ thuật thi công (tập 1) NXB – 2012.

[2]. Lê Kiều, Đỗ Đình Đức và các tác giả - Kỹ thuật thi công (tập 2) NXB – 2012.

Tài liệu tham khảo

[3]. Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Đức Xuân, Bài giảng kỹ thuật thi công 1, Khoa Xây dựng – Đại học Vinh, 2018.

[4]. Nguyễn Đức Xuân, Phan Văn Long, Bài giảng kỹ thuật thi công 2, Khoa Xây dựng – Đại học Vinh, 2018.

[5]. Tiêu chuẩn xây dựng 4453-1995 TCVN, 9115-2012 TCVN.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham gia trên 80% số giờ thông đồ án

- Phải hoàn thành đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của giảng viên.

- Phân phối công việc trong nhóm và báo cáo đầy đủ.

9. Ngày phê duyệt:

10. Cấp phê duyệt:

| TRƯỞNG KHOA PGS. TS. Trần Ngọc Long | TRƯỞNG BỘ MÔN TS. Nguyễn Duy Duẩn |
| --- | --- |